|  |
| --- |
|  |
| Постановление Правительства Воронежской обл. от 30.06.2016 N 461 (ред. от 13.07.2022) "О Порядке межведомственного взаимодействия на этапе разработки и рассмотрения предложений о реализации проектов государственно-частного партнерства, принятия решений о реализации проектов государственно-частного партнерства и осуществления мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 06.10.2022 |

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 июня 2016 г. N 461

О ПОРЯДКЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ЭТАПЕ

РАЗРАБОТКИ И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА, ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЙ

О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений правительства Воронежской области от 06.09.2016 [N 652](consultantplus://offline/ref=4365D88DDB038C75BF6639030D5FFE79782CA0772C8EA6AD18B7B9307FC9E5266AEE5FD29B65678873F3DEAE72A38743F0FA9ED28C9FEC3A56225Fr6KBG),  от 29.11.2017 [N 942](consultantplus://offline/ref=4365D88DDB038C75BF6639030D5FFE79782CA077238CA9A718B7B9307FC9E5266AEE5FD29B65678873F3DEAE72A38743F0FA9ED28C9FEC3A56225Fr6KBG), от 13.12.2021 [N 723](consultantplus://offline/ref=4365D88DDB038C75BF6639030D5FFE79782CA0772A8CA7A119BFE43A7790E9246DE100C59C2C6B8973F3DEAB7CFC8256E1A293D49480ED244A205D6Br9KEG), от 13.07.2022 [N 488](consultantplus://offline/ref=4365D88DDB038C75BF6639030D5FFE79782CA0772A8DA1A712B8E43A7790E9246DE100C59C2C6B8973F3DEAB7CFC8256E1A293D49480ED244A205D6Br9KEG)) |  |

В целях реализации Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=4365D88DDB038C75BF66270E1B33A17C7D26F778298EAAF347E8E26D28C0EF712DA10690DF68658870F88AFA3DA2DB07A3E99FD48C9CEC26r5K6G) от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также обеспечения взаимодействия и координации деятельности исполнительных органов государственной власти Воронежской области при подготовке проектов государственно-частного партнерства, принятии решений о реализации проектов государственно-частного партнерства и осуществлении мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве правительство Воронежской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый [Порядок](#P34) межведомственного взаимодействия на этапе разработки и рассмотрения предложений о реализации проектов государственно-частного партнерства, принятия решений о реализации проектов государственно-частного партнерства и осуществления мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве.

2. Признать утратившим силу [постановление](consultantplus://offline/ref=4365D88DDB038C75BF6639030D5FFE79782CA0772E8EA9A41FB7B9307FC9E5266AEE5FC09B3D6B8875EDDFAB67F5D605rAK7G) правительства Воронежской области от 11.03.2013 N 168 "Об утверждении Порядка принятия решения о заключении соглашения о государственно-частном партнерстве в Воронежской области".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Воронежской области - первого заместителя председателя правительства Воронежской области Шабалатова В.А.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4365D88DDB038C75BF6639030D5FFE79782CA0772A8CA7A119BFE43A7790E9246DE100C59C2C6B8973F3DEAB7FFC8256E1A293D49480ED244A205D6Br9KEG) правительства Воронежской области от 13.12.2021 N 723)

Губернатор Воронежской области

А.В.ГОРДЕЕВ

Утвержден

постановлением правительства

Воронежской области

от 30.06.2016 N 461

ПОРЯДОК

МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ЭТАПЕ РАЗРАБОТКИ

И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА, ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЙ

О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений правительства Воронежской области от 06.09.2016 [N 652](consultantplus://offline/ref=4365D88DDB038C75BF6639030D5FFE79782CA0772C8EA6AD18B7B9307FC9E5266AEE5FD29B65678873F3DEAE72A38743F0FA9ED28C9FEC3A56225Fr6KBG),  от 29.11.2017 [N 942](consultantplus://offline/ref=4365D88DDB038C75BF6639030D5FFE79782CA077238CA9A718B7B9307FC9E5266AEE5FD29B65678873F3DEAE72A38743F0FA9ED28C9FEC3A56225Fr6KBG), от 13.12.2021 [N 723](consultantplus://offline/ref=4365D88DDB038C75BF6639030D5FFE79782CA0772A8CA7A119BFE43A7790E9246DE100C59C2C6B8973F3DEAB7EFC8256E1A293D49480ED244A205D6Br9KEG), от 13.07.2022 [N 488](consultantplus://offline/ref=4365D88DDB038C75BF6639030D5FFE79782CA0772A8DA1A712B8E43A7790E9246DE100C59C2C6B8973F3DEAB7CFC8256E1A293D49480ED244A205D6Br9KEG)) |  |

1. Общие положения

1.1. Порядок межведомственного взаимодействия на этапе разработки и рассмотрения предложений о реализации проектов государственно-частного партнерства, принятия решений о реализации проектов государственно-частного партнерства и осуществления мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве (далее - Порядок) регулирует вопросы взаимодействия и координации деятельности исполнительных органов государственной власти Воронежской области при подготовке проектов государственно-частного партнерства, принятии решений о реализации проектов государственно-частного партнерства и осуществлении мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве.

1.2. Методическое сопровождение деятельности, связанной с рассмотрением проектов государственно-частного партнерства, подготовкой и реализацией соглашений о государственно-частном партнерстве, осуществляет департамент экономического развития Воронежской области (далее - уполномоченный орган).

2. Разработка и рассмотрение предложения о реализации

проекта государственно-частного партнерства

2.1. В случае если инициатором проекта государственно-частного партнерства является отраслевой исполнительный орган государственной власти Воронежской области, осуществляющий управление в сфере, в которой планируется реализация проекта государственно-частного партнерства (далее - публичный партнер), он обеспечивает разработку предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства (далее - предложение) в соответствии с требованиями, установленными [статьей 8](consultantplus://offline/ref=4365D88DDB038C75BF66270E1B33A17C7D26F778298EAAF347E8E26D28C0EF712DA10690DF68678873F88AFA3DA2DB07A3E99FD48C9CEC26r5K6G) Федерального закона от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ).

2.2. Публичный партнер до направления предложения на рассмотрение в уполномоченный орган направляет данное предложение в департамент финансов Воронежской области для подготовки заключения о возможности финансового участия Воронежской области в проекте государственно-частного партнерства, в департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области для подготовки заключения о возможности имущественного участия Воронежской области в проекте государственно-частного партнерства, в иные исполнительные органы государственной власти Воронежской области в соответствии со сферой деятельности для подготовки заключений о целесообразности, обоснованности и эффективности предлагаемых вариантов реализации соглашения о государственно-частном партнерстве.

2.3. Исполнительные органы государственной власти Воронежской области, указанные в [пункте 2.2](#P54) настоящего Порядка, в течение 25 календарных дней с момента поступления к ним предложения рассматривают поступившее предложение и направляют соответствующее заключение публичному партнеру.

2.4. Публичный партнер направляет предложение вместе с заключениями, полученными от исполнительных органов государственной власти Воронежской области, на рассмотрение в уполномоченный орган.

2.5. Лицо, которое в силу Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=4365D88DDB038C75BF66270E1B33A17C7D26F778298EAAF347E8E26D28C0EF713FA15E9CDF6E788973EDDCAB7BrFK5G) от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ, может являться частным партнером, вправе разработать предложение в соответствии с требованиями, предусмотренными [статьей 8](consultantplus://offline/ref=4365D88DDB038C75BF66270E1B33A17C7D26F778298EAAF347E8E26D28C0EF712DA10690DF68678873F88AFA3DA2DB07A3E99FD48C9CEC26r5K6G) Федерального закона от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ, и направить его на рассмотрение публичному партнеру.

2.6. В случае направления частным партнером предложения в уполномоченный орган уполномоченный орган рассматривает его в срок не позднее 10 дней со дня получения предложения и принимает одно из следующих решений:

2.6.1. О направлении предложения в отраслевой исполнительный орган государственной власти Воронежской области, осуществляющий управление в сфере, в которой планируется реализация проекта государственно-частного партнерства, для рассмотрения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.6.2. О возможности осуществления полномочий публичного партнера уполномоченным органом.

2.7. До направления предложения публичному партнеру между частным партнером и публичным партнером допускается проведение предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной политики в области инвестиционной деятельности.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4365D88DDB038C75BF6639030D5FFE79782CA0772C8EA6AD18B7B9307FC9E5266AEE5FD29B65678873F3DEAD72A38743F0FA9ED28C9FEC3A56225Fr6KBG) правительства Воронежской области от 06.09.2016 N 652)

2.8. По результатам рассмотрения направленного частным партнером предложения в срок, не превышающий 90 дней со дня поступления такого предложения, публичный партнер принимает одно из следующих решений:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4365D88DDB038C75BF6639030D5FFE79782CA077238CA9A718B7B9307FC9E5266AEE5FD29B65678873F3DEAE72A38743F0FA9ED28C9FEC3A56225Fr6KBG) правительства Воронежской области от 29.11.2017 N 942)

2.8.1. О направлении предложения на рассмотрение в уполномоченный орган в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества.

2.8.2. О невозможности реализации проекта государственно-частного партнерства в случаях, предусмотренных [частью 7 статьи 8](consultantplus://offline/ref=4365D88DDB038C75BF66270E1B33A17C7D26F778298EAAF347E8E26D28C0EF712DA10690DF6867897AF88AFA3DA2DB07A3E99FD48C9CEC26r5K6G) Федерального закона от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ.

2.9. В срок не позднее 10 дней со дня принятия одного из решений, указанных в [пункте 2.8](#P63) настоящего Порядка, публичный партнер направляет данное решение, оригиналы протоколов предварительных переговоров и (или) переговоров частному партнеру, а также размещает указанные документы и предложение на официальном сайте публичного партнера в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.10. В случае принятия решения о направлении предложения на рассмотрение в уполномоченный орган в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества (в соответствии с [подпунктом 2.8.1 пункта 2.8](#P65) настоящего Порядка) публичный партнер в срок не позднее 10 дней со дня принятия указанного решения направляет предложение с копиями протоколов предварительных переговоров и (или) переговоров на рассмотрение в уполномоченный орган для проведения оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства и определения его сравнительного преимущества. Уполномоченный орган проводит оценку эффективности и определение сравнительного преимущества проекта государственно-частного партнерства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.11. При рассмотрении предложения в целях подготовки уполномоченным органом заключения об эффективности проекта государственно-частного партнерства и его сравнительном преимуществе либо о неэффективности проекта государственно-частного партнерства и (или) об отсутствии его сравнительного преимущества (далее - заключение) уполномоченный орган вправе запрашивать у публичного партнера, частного партнера, а также у иных исполнительных органов государственной власти Воронежской области дополнительные материалы и документы, создавать рабочие группы для рассмотрения вопросов подготовки заключений, выносить вопросы о согласовании заключений на рассмотрение совещательных (координационных) органов, созданных при правительстве Воронежской области.

2.12. По итогам рассмотрения предложения уполномоченный орган в срок не позднее 90 дней со дня поступления предложения готовит заключение и направляет его публичному партнеру.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4365D88DDB038C75BF6639030D5FFE79782CA0772C8EA6AD18B7B9307FC9E5266AEE5FD29B65678873F3DEAC72A38743F0FA9ED28C9FEC3A56225Fr6KBG) правительства Воронежской области от 06.09.2016 N 652)

3. Принятие решения о реализации проекта

государственно-частного партнерства, заключение соглашения

о государственно-частном партнерстве и мониторинг реализации

соглашений о государственно-частном партнерстве

3.1. Решение о реализации проекта государственно-частного партнерства принимается в соответствии с требованиями, установленными [статьей 10](consultantplus://offline/ref=4365D88DDB038C75BF66270E1B33A17C7D26F778298EAAF347E8E26D28C0EF712DA10690DF68678D72F88AFA3DA2DB07A3E99FD48C9CEC26r5K6G) Федерального закона от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ, на основании положительного заключения уполномоченного органа об эффективности проекта государственно-частного партнерства в форме правового акта правительства Воронежской области о реализации проекта государственно-частного партнерства в срок не позднее 60 дней со дня принятия положительного заключения. Подготовку проекта правового акта осуществляет публичный партнер.

(п. 3.1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4365D88DDB038C75BF6639030D5FFE79782CA0772C8EA6AD18B7B9307FC9E5266AEE5FD29B65678873F3DEA372A38743F0FA9ED28C9FEC3A56225Fr6KBG) правительства Воронежской области от 06.09.2016 N 652)

3.1.1. Соглашение о государственно-частном партнерстве может быть заключено на срок, превышающий срок действия утвержденных получателю средств областного бюджета лимитов бюджетных обязательств, в случае если в решении о реализации проекта государственно-частного партнерства, принимаемом правительством Воронежской области, указан срок действия данного соглашения, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, и при условии согласования проекта решения департаментом финансов Воронежской области и уполномоченным органом.

(п. 3.1.1 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=4365D88DDB038C75BF6639030D5FFE79782CA0772A8CA7A119BFE43A7790E9246DE100C59C2C6B8973F3DEAB7EFC8256E1A293D49480ED244A205D6Br9KEG) правительства Воронежской области от 13.12.2021 N 723)

3.2. Публичный партнер определяет содержание конкурсной документации, порядок размещения сообщения о проведении конкурса на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве (далее - конкурс), форму подачи заявок на участие в конкурсе, порядок предварительного отбора участников конкурса, оценки конкурсного предложения и размещения результатов конкурса в соответствии с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=4365D88DDB038C75BF66270E1B33A17C7D26F778298EAAF347E8E26D28C0EF713FA15E9CDF6E788973EDDCAB7BrFK5G) от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4365D88DDB038C75BF6639030D5FFE79782CA0772C8EA6AD18B7B9307FC9E5266AEE5FD29B65678873F3DFAB72A38743F0FA9ED28C9FEC3A56225Fr6KBG) правительства Воронежской области от 06.09.2016 N 652)

3.3. Публичный партнер обеспечивает организацию, подготовку и проведение конкурса.

3.4. Уполномоченный орган проводит согласование конкурсной документации на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве, публичным партнером в котором является Воронежская область.

3.5. По результатам проведенного конкурса или при наличии в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=4365D88DDB038C75BF66270E1B33A17C7D26F778298EAAF347E8E26D28C0EF713FA15E9CDF6E788973EDDCAB7BrFK5G) от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ оснований для заключения соглашения о государственно-частном партнерстве без проведения конкурса публичный партнер направляет частному партнеру протокол о результатах проведения конкурса (один экземпляр в случае проведения конкурса) и проект соглашения о государственно-частном партнерстве (в трех экземплярах) для подписания.

3.6. После подписания частным партнером проекта соглашения о государственно-частном партнерстве (в трех экземплярах) публичный партнер в срок не позднее двух дней со дня его подписания частным партнером организует подписание проекта соглашения о государственно-частном партнерстве (в трех экземплярах) со своей стороны.

3.7. После подписания соглашения о государственно-частном партнерстве публичный партнер в срок не позднее двух дней со дня его подписания направляет соглашение о государственно-частном партнерстве частному партнеру и в уполномоченный орган (по одному экземпляру) для осуществления учетной регистрации соглашения о государственно-частном партнерстве и обеспечения ведения реестра заключенных соглашений о государственно-частном партнерстве.

3.8. В целях осуществления мониторинга реализации соглашения о государственно-частном партнерстве публичный партнер направляет в уполномоченный орган информацию о реализации соглашения в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной политики в области инвестиционной деятельности.

(п. 3.8 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=4365D88DDB038C75BF6639030D5FFE79782CA0772A8DA1A712B8E43A7790E9246DE100C59C2C6B8973F3DEAB7CFC8256E1A293D49480ED244A205D6Br9KEG) правительства Воронежской области от 13.07.2022 N 488)