«Утверждаю»

Главный инженер

МУП «Бутурлиновская

городская электросеть»

__________С.Е. Моисеенко

Годовые графики капитального ремонта на 2013 г.

| № п/п | Наименование работ | Количество единиц | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт ТП с заменой кровли | 2 шт. | май-июль |
| 2 | Чистка трассы ВЛ от кустарников | 100% | январь-декабрь |
| 3 | Ремонт ВЛ-10кВ ул. Орджоникидзе | 1200м | август-ноябрь |
| 4 | Ремонт ВЛ-0,4кВ ул. Ф.Энгельса | 500м | июнь-июль |
| 5 | Перетяжка, замена провода ул. Ленина |  | май |
| 6 | Ревизия ТП | 100% | апрель |
| 7 | Строительство ТП ул. Сентябрьская, ул. Ахматовой | 2 шт. | октябрь-декабрь |